Vizita de lucru privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectului “Centrul             social   multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”,

Joi, 16.05.2013, a fost efectuată o vizită de lucru a Președintelui CJD - Adrian Țuțuianu, însoțit de Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia – Liviu Mușat și Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița – Cristiana Bucur, referitoare la  stadiul lucrărilor în cadrul proiectului “Centrul social   multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”,   situat în Târgoviște, str. Mr. Brezișeanu, nr. 25

Proiectul “Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”, accesat din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR)  2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunatățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, se află în stadiul de realizare a lucrărilor de consolidare a fundațiilor și de reabilitare a spațiilor existente:

- organizarea de șantier și crearea condițiilor de lucru ( scoaterea de sub tensiune și                întreruperea gazelor);

- demontarea tâmplăriei, sobelor și planșeului peste parter;

- turnarea armăturilor pentru fundații.

Lucrările sunt executate de SC IULCOVER GROUP SA, în baza Contractului de lucrări nr.10225/20.02.2013, perioada de execuție fiind de 15 luni.

Contractul de lucrări presupune pe lângă reabilitare, modernizare, consolidare, dotare și extinderea complexului cu spații destinate recepției și construcția unui lift pentru persoane cu handicap.

La sfârșitul perioadei totale de implementare a proiectului de 33 luni, în vara anului 2014,  “Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap”, situat în Târgoviște, str. Mr. Breziseanu, nr. 25, va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent prin compartimentele existente, şi două noi tipuri de servicii sociale specializate, destinate persoanelor adulte cu handicap din judeţul  Dâmboviţa,  respectiv:

- Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice,  cu o capacitate de 40 persoane/an;

- Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap,  cu o capacitate de 200 persoane/an.